# 작가 전시 웹사이트
제작 플랫폼 기획안

첫 전시 파일럿과 플랫폼 확장을 위한 최종 기획안

작가는 템플릿을 선택하고 작품과 전시 정보를 입력해 다국어 사이트를 만든다. 작품에서 설명할 대상을 클릭하면 AI가 영역을 추출하고, 작가는 경계를 보정한 뒤 이야기를 등록한다. 관람객은 그림 속 상징을 눌러 작품 아래에서 설명을 읽는다.

## 1 서비스 방향

핵심 경험은 작품 속 상징을 따라 작가의 세계를 탐색하는 것이다. 친구의 전시를 첫 파일럿으로 삼고, 작가가 선호하는 화면과 스케치를 초기 템플릿 설계에 반영한다. 전시가 끝나면 기록을 보존하고 다음 전시에 기존 작품·약력·상징을 재사용한다.

작품·전시 기록과 웹사이트 제작을 연결하는 기존 서비스도 존재한다.[1] 이 기획에서는 상징을 통한 탐색, 쉬운 이야기 입력, 작품 분위기에 맞춘 디자인을 제품의 중심에 둔다. 해당 경험에 대한 수요는 파일럿에서 확인한다.

## 2 관람객 메뉴 구성

| 메뉴 | 주요 내용 | 권장 경험 |
| --- | --- | --- |
| Home | 전시 제목·대표 작품·갤러리·기간·방문 요약 | 작품 보기와 방문 안내로 바로 이동 |
| Info | 주소·지도 링크·관람 시간·주차·행사·SNS | Google Maps·네이버지도·카카오맵 버튼 |
| CV | 소개·학력·전시·수상·레지던시 등 | 연도별 약력과 선택적 파일 다운로드 |
| Artist Statement | 작가 노트·이번 전시의 이야기 | 짧은 도입문과 전체 글 펼쳐 보기 |
| Paintings | 작품명·제작 연도 또는 날짜·재료·크기 | 확대 감상·상징 클릭·작품별 링크 |
| Symbolism | 작가가 정의한 상징과 관련 작품 | 상징 사전에서 다른 작품으로 이동 |

Home은 방문 정보를 짧게 보여주고 Info에서 자세히 설명한다. 같은 전시 데이터를 두 화면에 연결해 날짜나 운영 시간이 서로 달라지는 일을 줄인다.

# 3 작가 스케치와 초기 템플릿

초기 템플릿은 캐릭터 중심의 Home, 작품 중심의 Paintings, 클릭한 상징의 이야기를 보여주는 화면으로 구성한다. 다음 이미지는 작가가 직접 구상해 공유한 스케치다.

작가 제공 스케치  Home과 작품 상세 및 상징 클릭 화면

| 화면 | 스케치에서 확인한 구성 | 템플릿에서 설정할 항목 |
| --- | --- | --- |
| Home | 상단 메뉴·전시 제목·곰과 토끼·장소·날짜 | 메뉴·전시 정보·대표 이미지·캐릭터 |
| Paintings | 작품 이미지·제목·재료·날짜·작품 설명 | 작품·기본 정보·설명·표시 순서 |
| 상징 탐색 | 작품 안의 대상 표시·작품 아래 설명 | 대상 영역·이름·이야기·표시 여부 |

스케치의 배치와 클릭 흐름을 기본으로 삼고, 최종 색상·글꼴·간격은 실제 작품을 넣어 확인한다. 테두리 색이나 상세 애니메이션은 작가가 선택하는 설정으로 제공한다.

공유한 Claude 결과물은 추가 스타일 참고로 둔다. 해당 링크의 실제 화면은 확인되지 않았으므로 이 문서의 구체적인 화면 요구사항은 제공된 스케치와 대화에서 정한 내용을 기준으로 한다.

# 4 작품과 상징을 탐색하는 경험

관람객은 작품 전체를 먼저 감상한 뒤 필요할 때 상징 설명을 연다. “상징 위치 보기”를 켜면 등록된 위치를 은은하게 표시하고, 끄면 전체 작품을 감상한다. 이미지 아래에도 상징 목록을 제공해 클릭 위치를 찾기 어려운 사람도 이야기를 읽을 수 있게 한다.

## 작품 상세 화면

큰 작품 이미지와 확대 기능을 제공한다. 작품명, 제작 시점, 재료, 크기, 단위는 이미지 가까이에 표시한다.

상징을 누르면 선택한 영역을 강조하고 작품 아래 설명 영역에 이름·이야기·관련 작품을 보여준다. 다른 상징을 누르면 해당 설명으로 바뀌고 현재 작품 화면을 유지한다.

처음에는 한두 문장으로 소개하고 긴 설명은 더 보기로 펼친다. 설명을 닫으면 작품 기본 설명으로 돌아간다. 확대·축소해도 클릭 영역이 작품과 같은 위치에 표시되도록 한다.

각 작품에 고정 링크와 QR을 제공해 전시장 캡션에서 해당 작품의 설명으로 바로 연결한다.

## 상징 사전과 작품별 이야기를 연결

예시로 “달은 기다림을 뜻한다”라는 작가의 공통 설명을 등록한다. 작품 A에서는 “떠난 사람을 기다리는 밤”, 작품 B에서는 “새로운 시작을 앞둔 시간”처럼 작품별 의미를 덧붙인다. 이 예시는 기획 설명을 위한 가상 내용이다.

| 구분 | 저장 내용 | 표시 위치 |
| --- | --- | --- |
| 상징 | 작가가 정한 이름·공통 설명·대표 이미지 | Symbolism의 상징 상세 |
| 작품 속 상징 | 작품 내 위치·작품별 이야기·연결된 상징 | Paintings의 클릭 영역 |

같은 모양의 사물이라도 의미가 다를 수 있다. 공통 설명을 강제로 적용하지 않고 작가가 연결 여부와 작품별 설명을 선택한다. 처음에는 관련 작품 2~3점을 보여주며 탐색을 돕는다.

## 작가의 사이트 제작 흐름

템플릿 선택 → 프로필·언어·전시 정보 입력 → 작품 업로드 → 대상 클릭·경계 보정·이야기 등록 → 디자인 조정 → 번역 확인 → 모바일 미리보기 → 공개하기

항목별 입력 폼과 즉시 반영되는 미리보기를 제공한다. 입력한 정보는 각 메뉴에 자동 배치하고 메뉴 순서와 표시 여부는 작가가 조정한다. 작품을 추가할 때마다 같은 등록 과정을 재사용한다.

# 5 클릭 기반 Segmentation으로 상징 등록

기본 기능은 작가가 설명하고 싶은 대상을 클릭하면 AI가 모양에 맞는 영역을 추출하는 Interactive Segmentation이다. 작가의 선택을 입력으로 받아 경계를 만들고 보정한다. 영역 추출과 대상 이름·상징적 의미의 작성은 각각 관리한다.

| 기능 | 기술의 역할 | 제품 내 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| Segmentation | 작가가 클릭한 대상의 영역·경계 추출 | 첫 출시의 기본 등록 기능 |
| Object Detection | 사물 후보와 대략적인 위치 추천 | 후속 상징 후보 찾기 기능 |
| Classification | 후보의 이름 또는 분류 추천 | 후속 이름 작성 보조 기능 |

SAM 2는 점·사각형 입력, 포함·제외 지점과 여러 영역 후보를 지원하는 구현 후보다.[2] 작가의 실제 회화로 성능을 확인한 뒤 모델을 정한다. 후보의 모양과 크기가 모호하면 작가가 전체 사물 또는 일부 영역을 선택한다.

## 작가용 영역 선택 흐름

1  작품을 올리고 설명할 대상의 안쪽을 클릭한다. 사물 전체뿐 아니라 귀·실의 일부·배경 무늬 같은 부분도 대상으로 지정할 수 있다.

2  AI가 영역을 반투명 색과 테두리로 보여준다. 여러 후보가 있으면 필요한 범위를 선택한다.

3  포함할 부분은 추가 클릭하고, 원하지 않는 부분은 제외 클릭한다. 필요하면 사각형으로 범위를 좁힌다.

4  경계를 확정하고 이름과 이야기를 입력한다. 기존 상징을 연결하거나 새 상징을 만들 수 있다.

5  관람객 화면에서 클릭과 설명을 확인한 뒤 저장한다. 되돌리기·영역 재선택·삭제도 제공한다.

## 보정과 실패 처리

한 번의 클릭으로 항상 원하는 경계가 나오지는 않는다. 실처럼 가늘거나 겹친 대상은 확대해 보정하고, 여러 떨어진 영역을 하나의 상징으로 묶을 수 있게 한다. 수동 다각형·브러시 보정으로 등록을 완료할 수 있도록 설계한다.

영역 추출의 준비·처리 중·결과·오류 상태를 보여준다. 결과가 없으면 재시도하거나 수동 지정으로 진행한다. AI가 만든 경계와 이름 후보는 작가가 확인하기 전까지 초안으로 둔다.

## 저장 결과와 관람객 화면

확정된 영역은 마스크와 표시용 윤곽으로 저장하고 클릭 영역·선택 강조·누끼 추출에 재사용한다. 관람객의 클릭에는 저장된 영역을 사용하며 AI 추론을 다시 수행하지 않는다. 겹치는 영역은 상징 목록으로도 선택할 수 있게 한다.

후속 “상징 후보 찾아주기”는 Object Detection으로 후보를 추천하고 작가가 선택하면 같은 영역 편집기로 연결한다. 텍스트 탐지와 Segmentation을 결합하는 구현 후보로 Grounded SAM 2를 검토한다.[4]

# 6 템플릿과 홈 연출 및 디자인 편집

작가는 완성된 예시를 보며 템플릿을 고르고 자신의 작품과 정보로 바꾼다. 초기에는 스케치의 캐릭터 중심 홈과 작품 아래 설명을 구현한 템플릿을 먼저 제공하고, 갤러리·아카이브 스타일로 확장한다.

## 홈 캐릭터와 애니메이션

곰·토끼처럼 대표 캐릭터를 배치할 수 있도록 별도 이미지 등록 항목을 제공한다. 작가가 준비한 투명 배경 이미지를 올리거나 작품에서 확정한 영역으로 누끼를 추출해 사용할 수 있다.

기본 연출은 느린 부유·작은 흔들림·부드러운 등장 중 선택하게 한다. 위치·크기·속도·강도와 사용 여부를 조정하고 정지 상태도 미리 확인한다. 전시 제목과 방문 안내를 가리지 않는 배치를 기본으로 한다.

## 원본과 연출을 별도로 관리

원본 파일은 그대로 보관한다. 표시용 이미지·클릭 영역·누끼·장식 레이어를 분리하고 작품 상세의 색·구도·붓 터치를 보존한다. 움직이는 이미지는 작가가 확인한 홈의 연출에 사용한다.

초기 연출은 작품 전체 옆에 캐릭터를 배치하거나 별도 레이어로 겹치는 방식이다. 대상이 움직일 때 원래 위치가 배경에 남는 문제는 작가가 미리 확인한다. 빈 영역을 생성형 AI로 메우는 효과는 기본 기능에 포함하지 않는다.

## 테마와 패턴 설정

| 테마 예시 | 배경과 표현 | 주요 설정 |
| --- | --- | --- |
| 동화 | 파스텔색·점박이·캐릭터와 움직임 | 패턴 크기·간격·불투명도 |
| 갤러리 | 흰색·여백·단정한 타이포그래피 | 작품 간격과 글꼴 |
| 아카이브 | 밝은 중성색·목록 중심 | 작품 정렬과 정보 밀도 |

연두색 배경과 연보라 점박이를 프리셋으로 제공한다. 배경·글자·버튼 색, 패턴 크기·간격·불투명도, 글꼴과 작품 간격을 조정하고 PC와 모바일에서 미리 본다. 작품과 설명의 가독성을 확인할 수 있게 한다.

## 자연어로 디자인 수정

후속 기능에서는 “배경을 연두색으로”, “점박이를 더 작게”, “캐릭터를 천천히 움직이게” 같은 요청을 설정값 변경으로 연결한다. 요청으로 바뀔 항목과 미리보기를 보여주고 작가가 적용·취소·되돌리기를 선택한다.

동일한 항목은 직접 설정으로도 수정할 수 있다. 자연어 편집은 제공된 테마와 설정 범위에서 처리하며, 저장·공개 흐름은 기존 편집기와 동일하게 유지한다.

# 7 다국어 콘텐츠와 모바일 사용

## 다국어 콘텐츠 제작

첫 버전은 한국어와 영어를 지원하고, 언어 버튼은 KO / EN으로 표시한다. 작가는 원문 언어와 제공할 언어를 고른 뒤 원문을 작성한다. 자동 번역은 초안으로 생성하고 원문과 나란히 확인·수정한 후 공개한다.

메뉴·버튼 같은 공통 UI 문구는 사전에 준비한 번역을 쓴다. 작가 노트·작품명·상징 이야기 등 작가의 콘텐츠에는 자동 번역과 직접 수정을 제공한다.

작가명, 작품명, 갤러리명, 재료 표현에 대해 고정 표기와 번역하지 않을 표현을 등록한다. 날짜·치수·링크는 구조화된 값으로 관리한다.

원문이 바뀌면 해당 번역을 확인 필요로 표시한다. 작가가 직접 고친 번역은 다시 번역하기 전까지 보존하고, 수정 전후 내용을 비교한다.

번역이 완료되지 않은 필드는 원문임을 표시해 보여주거나 숨기는 정책을 정한다. 지원 언어는 선택을 기억하고 같은 작품 화면에서 바꿀 수 있다.

DeepL의 공식 API는 번역 문맥과 용어집을 제공한다.[3] 번역 엔진을 고를 때 검토할 수 있는 기능이며, 예술적 표현의 품질은 실제 작가 노트와 작품명을 대상으로 비교한다.

## 번역 공개 기준

첫 공개에서는 선택한 언어마다 필수 전시 정보를 준비하고 작품명과 이야기의 번역을 작가가 확인한다. 미번역 상태의 선택 항목은 원문임을 표시해 제공하고, 원문 언어와 번역 확인 상태를 구분한다.

## 모바일과 접근성

전시장 QR에서 바로 읽을 수 있는 모바일 화면을 우선 설계한다. 터치와 키보드로 상징을 선택할 수 있게 하고, 상징 목록·이미지 대체 설명·움직임 줄이기·정지 옵션을 제공한다. 자동 재생 오디오는 기본으로 사용하지 않는다.

# 8 첫 출시와 확장 범위

첫 전시 파일럿에서는 한 작가가 직접 관리할 수 있는 사이트 제작 과정을 완성한다. 여러 작가가 쓰는 플랫폼에 필요한 데이터 구조를 준비하되, 초기 화면과 운영 범위는 단순하게 유지한다.

| 기능 | 첫 전시 파일럿 | 후속 확장 |
| --- | --- | --- |
| 제작 도구 | 템플릿 선택·입력 폼·자동 저장·미리보기 | 자연어 디자인 수정·추가 섹션 |
| 전시 사이트 | 요청한 6개 메뉴·반응형 화면 | 복수 전시와 기록 탐색 |
| 상징 | 클릭 Segmentation·보정·상징 사전·연결 | 자동 Detection·Classification 추천 |
| 디자인 | 스케치 기반 테마·배경·점박이·캐릭터 연출 | 테마 추가·애니메이션 선택 확대 |
| 다국어 | KO / EN 번역 초안·수정·공개 | 언어 추가·용어집 고도화 |
| 공유 | 사이트·작품 링크와 QR·공유 미리보기 | 커스텀 도메인·오디오 가이드 |
| 운영 | 작가 로그인·비공개 초안·공개 버전 | 다수 작가 가입·요금제·지원 도구 |

## 확장 순서

1단계에서는 실제 작품으로 클릭 기반 Segmentation과 보정을 검증하고, 전시 정보·번역·디자인·공개까지 연결한 사이트를 완성한다.

2단계에서는 첫 전시의 제작과 관람 경험을 관찰한다. 보정 시간이 긴 대상을 개선하고 자동 후보 추천과 자연어 디자인 편집을 순서대로 추가한다.

3단계에서는 여러 작가가 직접 사이트를 만들게 한다. 계정별 데이터 분리, 업로드 한도, 도메인, 사용량 관리와 고객 지원을 추가한다.

## 사업화 가설

전시별 제작 요금과 작가의 지속적인 아카이브 구독을 후보로 검토한다. 두 번째 전시에서 기존 내용을 재사용하는 가치와 운영 비용을 확인한 뒤 가격을 정한다. 구매 결제·마켓플레이스·SNS 기능은 이용 수요가 확인된 뒤 검토한다.

일정은 전시 날짜, 작품 수, 번역 분량, Segmentation 보정 결과와 연출 범위를 확인한 뒤 산정한다. 모델 선택과 반응 속도 목표는 작품 실험으로 정하고, 개별 영역 추출이 실패하더라도 수동 보정으로 등록을 완료할 수 있게 한다.

# 9 데이터와 공개 운영

## 플랫폼의 기본 데이터

| 데이터 | 담는 정보 | 연결 방식 |
| --- | --- | --- |
| Artist | 프로필·CV·작가 노트·SNS·언어 | 작품과 전시의 소유 작가 |
| Exhibition | 제목·갤러리·주소·기간·시간·행사 | 여러 작품을 선택해 구성 |
| Artwork | 원본·표시 이미지·제작 시점·재료·크기 | 여러 전시에 재사용 가능 |
| Symbol | 작가별 이름·공통 이야기·대표 이미지 | 여러 작품 속 영역과 연결 |
| SymbolOccurrence | 마스크·윤곽·이미지 버전·이야기·누끼 | 작품과 상징의 연결 기록 |
| LocalizedContent | 원문·언어별 번역·수정 및 확인 상태 | 각 콘텐츠 항목에 연결 |
| Site | 테마·메뉴·경로·초안·공개 버전 | 작가와 전시를 표현 |

영역은 원본 이미지 버전과 함께 보관하고 화면 표시용 윤곽에는 정규화된 좌표를 사용한다. 확대·축소·표시 비율에 맞춰 좌표를 변환한다. 작품 상세의 기본 표시는 전체 이미지 비율을 유지하며, 이미지 교체나 자르기 변경 시 영역을 다시 확인한다.

## 공개와 수정

작가는 초안을 저장하고 미리보기에서 확인한 버전을 공개한다. 편집 중인 내용과 현재 공개된 내용을 구분하고 이전 공개 버전으로 돌아갈 수 있게 한다.

AI 영역 추출과 번역은 작가의 편집 과정에서 수행하고 확정 결과를 저장한다. 관람객 화면은 저장된 마스크·윤곽과 콘텐츠를 사용한다. 영역과 이야기가 함께 바뀌도록 공개 버전에 연결한다.

전시 종료 후에는 종료 안내를 보여주면서 작품 링크와 QR은 유지한다. 다음 전시에서 이전 전시의 방문 안내를 잘못 보여주지 않도록 전시별 경로를 구분한다.

로그인한 작가가 자기 데이터만 수정하도록 권한을 확인한다. 원본과 비공개 초안의 접근 범위, 이미지 삭제 및 데이터 내보내기를 제공한다.

## 이미지와 처리 비용

원본, 웹 표시용 이미지, 썸네일을 분리하고 웹 이미지는 크기별로 제공한다. 외부 AI로 이미지를 보내는 경우 작가가 처리 목적과 제공 범위를 확인할 수 있게 한다. 저장 용량·이미지 전송량·번역량·AI 분석 횟수를 관리해 플랫폼의 운영 비용을 파악한다.

# 10 파일럿 검증과 다음 설계

검증 대상은 사이트 제작의 편의성과 작품 이야기를 탐색하는 경험이다. 친구의 전시 정보를 실제로 입력하고, 가능한 경우 다른 작가 2~3명과 관람객 5~10명에게 같은 흐름을 사용하게 한다. 인원은 검증을 위한 제안이며 확정된 참여자가 아니다.

## 확인할 결과

작가가 개발자의 도움 없이 작품을 추가하고, 클릭·포함/제외 보정으로 상징 영역과 이야기를 등록하며, 전시 시간을 수정하고 다시 공개할 수 있는가.

관람객이 모바일에서 지도 버튼과 작품 이야기를 찾고, 상징 사전에서 다른 작품으로 이동할 수 있는가.

KO / EN 화면에서 작품명·이야기·날짜·치수가 누락 없이 보이며, 수정한 원문과 번역의 확인 상태가 일치하는가.

작품의 표시 비율·색감·전체 구도와 QR 링크가 보존되고, 설명·언어·상징 표시를 바꿔도 현재 작품을 놓치지 않는가.

영역 추출 실패 시 수동 보정으로 완료할 수 있는가. 이미지 교체·확대·모바일 화면에서도 클릭 위치가 맞고 비공개 수정이 공개 화면에 섞이지 않는가.

## 측정 항목

첫 공개와 작품 등록 시간, 도움 요청 횟수, 상징 설명을 연 비율을 기록한다. Segmentation은 작가가 수용한 경계의 비율, 보정 클릭 수·시간, 응답 시간과 실패 사례를 측정한다. 자동 추천 추가 시에는 채택률도 기록하며 소규모 결과는 관찰과 피드백을 함께 본다.

## 화면 설계 전에 정할 내용

전시 날짜와 작품 수, 대표 이미지, 갤러리 운영 정보가 어느 정도 준비되어 있는지 확인한다.

첫 디자인은 작가가 선호하는 실제 작품 3~5점과 연두·연보라 배경을 놓고 확인한다. 상징이 드러나는 작품과 추상적인 작품을 함께 선택한다.

전시 중심으로 첫 사이트를 공개하고 작가의 기록을 축적한다. 공개 전에는 실제 작품의 얇은 선·겹침·추상 영역에 대한 보정 가능성과 홈 캐릭터의 배치를 확인한다.

다음 산출물은 관람객용 Home·작품 상세·Symbolism 화면과 작가용 작품 등록 화면의 와이어프레임이다. 실제 콘텐츠를 넣어 클릭·설명·번역 확인의 흐름을 검토한 뒤 상세 개발 범위를 확정한다.

## 참고 자료

[1] Artlogic  Art Gallery Website Builder and Templates

[2] Meta  SAM 2 Image Predictor 공식 코드

[3] DeepL  Translate text 공식 문서

[4] IDEA Research  Grounded SAM 2 공식 저장소

사용자 제공 자료  작가 스케치 image(1).png 및 서비스 요구사항. 스케치를 화면 구성의 기준으로 반영했으며 예시 상징의 의미는 설명을 위한 가상 내용이다.

자료 확인일 2026년 10월 7일. 메뉴 구성·범위·검증 방법은 이번 서비스에 대한 기획 제안이다. 모델 성능, 개발 일정, 가격은 파일럿 결과와 실제 요구사항에 따라 정한다.